| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.5/2004/1/Add.1 2 September 2004 Original: RUSSIAN |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта

(Семнадцатая сессия, 20 и 21 сентября 2004 года,

пункт 3 а) повестки дня)

СОЗДАНИЕ ПАНЪЕВРОПЕЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ И ЗОН

Предложение по обновлению доклада об узких местах, связанных с инфраструктурой, и недостающих звеньях в европейских

транспортных сетях

### Представлено правительством Российской Федерации

1.	Текущие проблемы, связанные с пропускной способностью инфраструктуры внутреннего транспорта (автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного)

1.1.	Российская Федерация постоянно предпринимает целенаправленные усилия по развитию европейских сетей автомобильных, железных дорог, внутренних водных путей и линий комбинированных перевозок, выступает за расширение этих сетей на восток и их стыковку с соответствующими азиатскими сетями в рамках реализации Совместной Программы ООН по развитию наземных и наземно-морских транспортных соединений.

1.2.	Характеристика «узких мест» инфраструктуры Панъевропейских транспортных коридоров и транспортных зон на территории Российской Федерации приведена в табл. 1. Все представленные «узкие места» в настоящем или будущем препятствуют

эффективному осуществлению пассажирских и грузовых внутренних и международных перевозок, приводят к задержкам во времени доставки пассажиров и грузов, отрицательно сказываются на стоимости перевозок. Особенно существенно воздействие «узких мест» применительно к инфраструктуре автомобильных дорог, где проблема носит системный характер и усугубляется возрастающими из года в год темпами автомобилизации.

2.	Нормативные меры, направленные на устранение узких мест

2.1.	Для устранения «узких мест» на системной основе, в 2001 г. Правительством Российской Федерации была утверждена Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)» Она обеспечивает комплексный подход к развитию всех видов транспорта и направлена  на более эффективное использование материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Программа включает 11 подпрограмм, две из которых – «Информатизация» и «Международные транспортные коридоры» являются стержневыми и системообразующими для других подпрограмм.

2.2.	Так как основные железнодорожные направления имеют в Российской Федерации значительные резервы пропускной и провозной способности, а также высокое техническое оснащение, которое, в основном, соответствует международным требованиям, дальнейшее их развитие в соответствии с Федеральной программой направлено на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры с целью повышения скорости движения поездов.

2.3.	На автомобильных дорогах предполагается осуществлять работы по реконструкции имеющихся магистралей для повышения их категорийности и безопасности движения. Строиться будут лишь недостающие участки автомагистралей для объединения их в единую сеть, обеспечивающую перевозки в международных сообщениях. Наряду с этим предусматривается и развитие сервисных объектов на автомобильных дорогах.

2.4.	Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта на направлениях евроазиатских транспортных коридоров будет осуществляться в целях поддержания достаточных для судоходства габаритов внутренних водных путей, используемых для международных перевозок, обеспечения их надежного и безопасного функционирования.

2.5.	Кроме Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)» в настоящее время в Российской Федерации разработана «Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года». Целью Программы является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, экономики Российской Федерации и транспортной инфраструктуры, обеспечение требуемых технического состояния, пропускной способности и плотности дорожной сети, увеличение мобильности и стимулирование экономической активности. Программа предусматривает:

–	формирование единой дорожной сети, включающей федеральные, территориальные и муниципальные автомобильные дороги, отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи между регионами и населенными пунктами страны;

–	обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог;

–	формирование сети современных скоростных автомобильных магистралей на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе международных транспортных коридоров, с доведением допустимых нагрузок и габаритов для транспортных средств до международных норм;

–	строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог там, где это целесообразно, увеличение пропускной способности внегородских и городских дорог, строительство обходов населенных пунктов, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожным станциям, морским и речным портам, аэропортам, терминалам и другим объектам транспортной инфраструктуры;

–	сокращение транспортных издержек, повышение скоростей движения, оптимизация начертания дорожной сети и снижение перепробега автомобильного транспорта, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

–	обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, обеспечение своевременного медицинского обслуживания, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

–	повышение эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет повышения эффективности системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства, совершенствования систем ценообразования и закупок для нужд дорожного хозяйства;

–	повышение качества дорожных работ с использованием новых технологий и материалов, внедрение достижений научно-технического прогресса и развитие отечественного дорожного машиностроения и дорожно-строительной отрасли;

–	создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.

3.	Меры в области инфраструктуры, направленные на устранение узких мест

3.1.	Информация о характере необходимых работ по текущему ремонту или модернизации инфраструктуры и о необходимых для этого капиталовложениях с указанием сроков реализации мероприятий приведена в таблице.

4.	Финансирование работ по текущему ремонту, модернизации и строительству инфраструктуры

4.1.	В 2003 г. осуществлялись следующие работы по развитию инфраструктуры панъевропейских транспортных коридоров и общеевропейских транспортных зон на территории России:

Коридор IX.

Автомобильные дороги:

-	строительство обходов городов Санкт-Петербурга (введено 8,9 км, 9745,6 млн.руб.) и Выборга (введено 16,6 км, 410,6 млн.руб.) на автодороге граница с Финляндией (от Хельсинки) - Санкт-Петербург для вывода транзитного движения автотранспорта;

-	модернизация автодороги Санкт-Петербург - Москва с расширением проезжей части до 4-х полос (введено 13 км, 42,1 млн.руб.);

-	реконструкция и модернизация Московского большого кольца (введено 7,6 км, 92,7 млн.руб.);

-	модернизация автомобильных подъездов к реконструируемым и строящимся российским морским портам Финского залива (введено 8 км, 95,8 млн.руб.);

-	модернизация автомобильной дороги Санкт-Петербург - Псков - граница с Белоруссией (на Витебск - Гомель - Киев) (78,8 млн.руб.).

Железные дороги:

-	реконструкция участка Санкт-Петербург - Бусловская (162,8 млн.руб.);

-	развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла, в т.ч. реконструкция и развитие станций, обслуживающих Большой порт Санкт-Петербург (1020,6 млн.руб.);

-	строительство станций для обслуживания новых морских портов (70 млн.руб.);

-	развитие пограничной станции Чернышевское (Калининградская обл.) (46,2 млн.руб.);

-	развитие пограничной станции Суземка (10,9 млн.руб.);

-	строительство Ладожского вокзала в г.Санкт-Петербурге (6629,7 млн.руб.).

Коридор II.

Автомобильные дороги:

-	увеличение пропускной способности автомобильной дороги граница с Белоруссией - Смоленск - Москва - Владимир - Нижний Новгород с расширением проезжей части до 4-х полос и строительством обхода г. Владимира (388,3 млн.руб.);

-	строительство обхода г. Нижний Новгород (254,1 млн.руб.).

Баренцево/Евроарктическая транспортная зона.

Автомобильные дороги:

-	реконструкция и модернизация автомобильной дороги Санкт-Петербург - Мурманск и строительство мостового перехода через Кольский залив (введено 25,5 км, 619,2 млн.руб.);

-	строительство и реконструкция участков автодороги Санкт-Петербург - Медвежьегорск - Сыктывкар - Пермь на территории Республики Карелии (введено 12 км, 110,3 млн.руб.).

-	Железные дороги:

-	электрификация участка Маленга - Сум. Посад на территории Республики Карелии (873,7 млн.руб.);

-	электрификация участка Идель - Свирь на территории Республики Карелии и Ленинградского области (1036,1 млн.руб.);

-	электрификация линии Ледмозеро - Кочкома (1,0 млн.руб.).

-	Внутренние водные пути:

-	 реконструкция шлюза № 10 Беломорско-Балтийского канала.

Черноморская транспортная зона

Автомобильные дороги:

-	строительство и реконструкция участков автодороги Воронеж - Ростов-на-Дону - Новороссийск/Сочи на территории Ростовской области и Краснодарского края (введено 22,6 км, 617,4 млн.руб.);

-	строительство обхода г.Сочи (439,7 млн.руб.);

-	строительство и реконструкция участков автодороги Майкоп - Туапсе (70 млн.руб.);

-	строительство и реконструкция участков автодороги Адлер - Красная Поляна (введено 1 км, 629,7 млн.руб.).

Железные дороги:

-	электрификация участка Саратов - Сальск - Тихорецкая на территории Ростовской области и Краснодарского края (2745,6 млн.руб.);

-	реконструкция участка Туапсе - Адлер (23,7 млн.руб.);

-	реконструкция Большого Новороссийского тоннеля (30 млн.руб.);

-	реконструкция участка Крымская - Анапа (108 млн.руб.);

-	развитие пограничных станций Гуково (107,5 млн.руб.), Успенская (32,5 млн.руб.), Адлер (Веселое) (25,6 млн.руб.);

-	реконструкция припортовых станций Туапсе (290 млн.руб.) и Новороссийск (510 млн.руб.).

-	Внутренние водные пути:

-	судоходство лимитируется недостаточными габаритами Кочетовского гидроузла на р.Дон (работы по сооружению второй нитки шлюза не начаты).

Таблица

УЗКИЕ МЕСТА

инфраструктуры Общеевропейских транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации

| Госу- дарство | Вид транспорта | Линия | Участок | Интенсив-ность движения | Пропускная способность | Масштабы работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цель | Вид работы | Капитало- вложения долл. США |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | В начале 1990-х годов наблюдалось резкое сокращение пассажиро- и грузооборота на железнодорожном транспорте. В этой связи на ряде железнодорожных направлений в России продолжают сохраняться резервы пропускных и провозных мощностей |
|  |  | Панъевропейский транспортный коридор №9 |
|  |  | Е-10, С-Е-10 | Бусловская – Санкт-Петербург | 6/6 пар пассажир. поездов, 27/24 пар грузовых |  | Организация скоростного движения с максимальными скоростями движения в диапазоне 141-200 км/час | 982,4 млн. долл. *) (в т.ч. I – 281,0 млн. долл., II – 701,4 млн. долл.) | 2005-2007 гг. |
|  |  | Е-10, С-Е-10 | Санкт-Петербург – Москва | 58/58 пар пассажир. 26/24 пар грузовых |  | Реконструкция моста через канал им. Москвы на 633 км участка Москва-Крюково (I, II, III главные пути) | 42,3 млн. долл. *) (в т.ч. II – 42,3 млн. долл.) | 2005-2007 гг. |
|  |  | Е-10, С-Е-10 | Бусловская – Санкт-Петербург – Москва | 6/6 пар пассажир. 27/24 пар грузовых |  | Реконструкция припортовых железнодорожных станций Приморск, Ермилово | 34,4 млн. долл. (в т.ч. II – 34,4 млн. долл.) | 2008-2010 гг. |
|  |  | Е-10, С-Е-10 | Бусловская – Санкт-Петербург – Москва | 6/6 пар пассажир. 27/24 пар грузовых |  | Строительство новой припортовой железнодорожной станции Лужская | 131,2 млн. долл. (в т.ч. II – 131,2 млн. долл.) | 2002-2010 гг. |
|  |  | Е-10, С-Е-10 | Бусловская – Санкт-Петербург – Москва | 6/6 пар пассажир. 27/24 пар грузовых |  | Развитие припортовых станций Выборг, Высоцк | 4,1 млн. долл. (в т.ч. II – 4,1 млн. долл.) | 2005 г. |
|  |  |  | Нестеров Калининград |  |  | Реконструкция и модернизация станции Калининград-порт | 2,9 млн. долл. (в т.ч. II – 2,9 млн. долл.) | 2005-2006 гг. |
|  |  |  | Нестеров Калининград |  |  | Развитие станций Западный Новый, Приморск Новый, Балтийск | 2,4 млн. долл. (в т.ч. II – 2,4 млн. долл.) | 2003-2005 гг. |
|  |  |  | Нестеров Калининград |  |  | Строительство припортовой станции Балтийск-2 | 10,1 млн. долл. (в т.ч. I – 3,2 млн. долл., II – 6,9 млн. долл.) | 2003, 2008-2010 гг. |
|  |  |  | Нестеров Калининград |  |  | Строительство новой пограничной станции Чернышевское | 25,8 млн. долл. (в т.ч. I – 1,4 млн. долл., II – 24,4 млн. долл.) | 2002-2007 гг. |
|  |  |  | Нестеров Калининград |  |  | Реконструкция станций Шиповка, Черняховск, Железнодорожный | 3,0 млн. долл. (в т.ч. I – 0,1 млн. долл., II – 2,9 млн. долл.) | 2004-2006 гг. |
|  |  | Е-95, С-Е-95 | Москва - Суземка | 23/23 пар пассажир. 19/20 пар грузовых |  | Развитие станции Суземка для осуществления внешнеторговых и транзитных перевозок | 45,6 млн. долл. (в т.ч. I – 3,9 млн. долл., II – 41,7 млн. долл.) | 2002-2008 гг. |

| Госу- дарство | Вид транспорта | Линия | Участок | Интенсив-ность движения | Пропускная способность | Масштабы работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цель | Вид работы | Капитало- вложения долл. США |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Панъевропейский транспортный коридор №1 |
|  |  |  | Советск - Калининград - Мамоново | 1/1 пар пассажир. 2/1 пар грузовых |  | Реконструкция станции Мамоново с электрической централизацией стрелочных переводов | 0,7 млн. долл. *) (в т.ч. I – 0,1 млн. долл., II – 0,6 млн. долл.) | 2005-2007 гг. |
|  |  |  | Советск - Калининград - Мамоново | 1/1 пар пассажир. 2/1 пар грузовых |  | Обустройство пункта пропуска с развитием станции Советск | 2,1 млн. долл. (в т.ч. I – 2,0 млн. долл., II – 0,1 млн. долл.) | 2005-2006 гг. |
|  |  | Панъевропейский транспортный коридор №2 |
|  |  | Е-20, С-Е-20 | Красное - Москва | 24/24 пар пассажир. 20/27 пар грузовых |  | Организация скоростного движения с максимальными скоростями движения в диапазоне 141-200 км/час | 304,4 млн. долл. (в т.ч. II – 304,4 млн. долл.) | 2007-2010 гг. |
|  |  | Е-20, С-Е-20 | Москва- Нижний Новгород | 27/27 пар пассажир. 26/24 пар грузовых |  | Организация скоростного движения с максимальными скоростями движения в диапазоне 141-200 км/час | 226,3 млн. долл. (в т.ч. II – 226,3 млн. долл.) | 2007-2010 гг. |
|  |  | Черноморская транспортная зона |
|  |  |  | Крымская - Тимашевская |  |  | Строительство дополнительных главных путей | 836,5 млн. долл. *) (в т.ч. II – 836,5 млн. долл.) | 2004-2010 гг. |
|  |  |  | Лихая - Кизитеринка |  |  |  |  | 2008-2010 гг. |
|  |  |  | Туапсе - Адлер |  |  |  |  | 2005-2010 гг. |
|  |  | E-99 | Краснодар – Новороссийск |  |  | Реконструкция Большого Новороссийского тоннеля | 286,7 млн. долл. (в т.ч. II – 286,7 млн. долл.) | 2003-2010 гг. |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция Малого Новороссийского тоннеля |  | 2005-2008 гг. |
|  |  |  | Туапсе-Адлер |  |  | Реконструкция тоннелей |  | 2004-2010 гг. |
|  |  |  | Туапсе – Горячий Ключ – Кривенковская |  |  | Электрификация участка | 37,6 млн. долл. (в т.ч. II – 37,6 млн. долл.) | 2007-2010 гг. |
|  |  | E-99 | Москва – Рязань – Кочетовка – Лихая – Ростов - Новороссийск |  |  | Реконструкция и модернизация станции Новороссийск | 29,7 млн. долл. (в т.ч. II – 29,7 млн. долл.) | 2002-2004 гг. |
|  |  | E-99 | Москва – Рязань – Кочетовка – Лихая – Ростов - Новороссийск |  |  | Реконструкция станции Крымская | 1,3 млн. долл. (в т.ч. II – 1,3 млн. долл.) | 2005 г. |
|  |  | E-99 | Москва – Рязань – Кочетовка – Лихая – Ростов - Новороссийск |  |  | Реконструкция станции Разъезд 9 км | 21,2 млн. долл. (в т.ч. II – 21,2 млн. долл.) | 2005-2008 гг. |
|  |  | E-99 | Москва – Рязань – Кочетовка – Лихая – Ростов - Новороссийск |  |  | Реконструкция и модернизация станции Туапсе | 17,6 млн. долл. (в т.ч. II – 17,6 млн. долл.) | 2002-2004 гг. |
|  |  | E-99 | Москва – Рязань – Кочетовка – Лихая – Ростов - Новороссийск |  |  | Развитие станции Таганрог | 0,7 млн. долл. (в т.ч. II – 0,7 млн. долл.) | 2006 г. |
|  |  | E-99 | Москва – Рязань – Кочетовка – Лихая – Ростов - Новороссийск |  |  | Обустройство пограничной станции Успенская | 3,9 млн. долл. (в т.ч. II – 3,9 млн. долл.) | 2002-2005 гг. |
|  |  | E-99 | Москва – Рязань – Кочетовка – Лихая – Ростов - Новороссийск |  |  | Обустройство станции Адлер (Веселое) | 29,8 млн. долл. *) (в т.ч. I – 28,5 млн. долл., II – 1,3 млн. долл.) | 2002-2010 гг. |
|  | АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | Панъевропейский транспортный коридор №9 |
|  |  | E-18 | Санкт-Петербург – граница Финляндии |  |  | Завершение строительства обхода г. Выборга, 6 км, 396 пог. м, II категория | 14,8 млн. долл. | 2005-2006 гг. |
|  |  |  |  |  |  | Строительство подъезда к международному автомобильному пункту пропуска «Брусничное», 3,6 км, II категория | -‘- | 2005 г. |
|  |  | - | Кольцевая дорога вокруг гор. Санкт-Петербург |  |  | Строительство восточного и западного участков Кольцевой автомобильной дороги по параметрам I категории с устройством 4-6-8 полос движения | 1600,4 млн. долл. | 2005-2025 гг. |
|  |  | - | Автомобильные дороги на побережье Финского залива в Ленинградской области |  |  | Модернизация автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к морским портам на северном побережье Финского Залива, 254 км, III категория | 27,9 млн. долл. (в т.ч. I – 27,9 млн. долл.) | 2005-2008 гг. |
|  |  | E-105 | Москва – Санкт-Петербург |  |  | Реконструкция и модернизация по параметрам I категории; на головном участке Химки – Клин протяженностью 71 км – строительство с последующей эксплуатацией на платной основе | 1340,1 млн. долл. | 2002-2025 гг. |
|  |  | - | Московское большое кольцо |  |  | Строительство обходов гг. Орехово-Зуево и Ликино-Дулево протяженностью 26 км по параметрам II категории. первая очередь – 2 полосы движения. Полное развитие – I категория и 4 полосы движения. | 35,9 млн. долл. (в т.ч. I – 35,9 млн. долл.) | 2005-2010 гг. |
|  |  | - | Московское малое кольцо |  |  | Строительство обходов гг. Ногинск и Электросталь протяженностью 15 км по параметрам II категории, первая очередь – 2 полосы движения. Полное развитие – I категория и 4 полосы движения. | 49,8 млн. долл. (в т.ч. I – 49,8 млн. долл.) | 2005-2010 гг. |
|  |  | E-95 | Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница Белоруссии |  |  | Строительство, реконструкция и модернизация участков автомобильной дороги с обходом гг. Гатчина и Луга, 234,6 км, I-II категория | 343,2 млн. долл. (в т.ч. I – 343,2 млн. долл.) | 2004-2010 гг. |
|  |  | E-28 | Калининград-Черняховск-Нестеров-Граница Литовской Республики |  |  | Строительство обхода п. Чернышевское, 7,0 км | 7,5 млн. долл. | 2005-2008 гг. |
|  |  | Панъевропейский транспортный коридор №1 |
|  |  | E-77 | Гвардейск – Неман - Граница Литовской Республики |  |  | Строительство обхода гор. Советска с мостовым переходом через реку Неман, 11,9 км, в т.ч. мост через Неман – 281,2 пог. м. | 30,3 млн. долл. | 2002-2009 гг. |
|  |  | E-77 | Калининград-Мамоново II – граница Республики Польша |  |  | Завершение строительства участка автомобильной дороги протяженностью 39,9 км по параметрам II категории | 20,7 млн. долл. | 2003-2005 гг. |
|  |  | Панъевропейский транспортный коридор №2 |
|  |  | E-30 | Граница Республики Беларусь - Москва |  |  | Реконструкция головного участка дороги у Москвы от км 16 до км 68 с устройством 6-8 полосной проезжей части. | 554,8 млн. долл. | 2002-2010 гг. |
|  |  |  |  |  |  | Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автодорогу протяженностью 19,5 км |  |  |
|  |  | E-30 | Москва-Нижний Новгород |  |  | Строительство и реконструкция головного участка дороги протяженностью 41 км на участке МКАД-Ногинск с устройством 6-8 полосной проезжей части | 1136,2 млн. долл. | 2008-2013 гг. |
|  |  | E-30 | Москва-Нижний Новгород |  |  | Строительство второй очереди автомобильной дороги на обходе гор. Нижний Новгород общей протяженностью 37,5 км | 50,4 млн. долл. | 2004-2010 гг. |
|  |  | Черноморская транспортная зона |
|  |  | E-115 | Воронеж – Ростов-на-Дону – Новороссийск / Сочи |  |  | Строительство и реконструкция автодороги по нормативам I категории с 4-полосной проезжей частью, 280 км. | 622,0 млн. долл. | 2002-2010 гг. |
|  |  | E-115 | Ростов-на-Дону – Краснодар -Новороссийск |  |  | Строительство обхода гор. Новороссийска по нормативам II категории, 15 км | 297,7 млн. долл. | 2004-2008 гг. |
|  |  | E-592 | Объездная дорога вокруг гор. Сочи |  |  | Строительство обхода гор. Сочи общей протяженностью 28,2 км, в т.ч. 11039 п.м. искусственных сооружений, включая мосты, тоннели и путепроводы | 404,3 млн. долл. | 1999-2025 гг. |
|  |  | Баренцево-Евроарктическая транспортная зона |
|  |  | - | Мостовой переход через Кольский залив |  |  | Строительство мостового перехода через Кольский залив у г. Мурманска длиной 2500 пог. м., в т.ч. мост – 1611,6 пог. м. | 98,1 млн. долл. | 1998-2006 гг. |
|  |  | E-105 | Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск |  |  | Реконструкция и модернизация автомобильной дороги I-II-III категории движения, 318 км | 352,2 млн. долл. (в т.ч. I – 352,2 млн. долл.) | 2005-2010 гг. |
|  |  | - | Санкт-Петербург – Медвежьегорск – Каргополь – Сыктывкар – кудымкар – Пермь |  |  | Строительство и реконструкция участка автодороги протяженностью 174 км по параметрам III категории | 127,6 млн. долл. (в т.ч. I – 127,6 млн. долл.) | 2002-2010 гг. |
|  | ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ |  | река Дон |  |  | Реконструкция Кочетовского гидроузла. Вторая нитка шлюза с подходными каналами в створе существующего гидроузла. | 27,0 млн. долл. (в т.ч. I – 27,0 млн. долл.) | 2004-2007 гг. |
|  |  |  | река Волга |  |  | Строительство Городецкого гидроузла с совмещенным мостовым переходом | 338,9 млн. долл. (в т.ч. I – 338,9 млн. долл.) | 2005-2012 гг. |
|  |  |  | река Свирь |  |  | Реконструкция Нижне-Свирского гидроузла Увеличение пропускной способности участка на р. Свирь в 2 раза. | 53,3 млн. долл. (в т.ч. I – 53,3 млн. долл.) | 2007-2010 гг. |

-------

# Footnotes

Отдел транспорта ЕЭК ООН представил настоящий документ после истечения официального предельного срока для представления документов в связи с нехваткой ресурсов.

*)  Источники финансирования работ по устранению узких мест инфраструктуры: I – государственные средства (Федеральный бюджет), II – негосударственные средства

*)  Источники финансирования работ по устранению узких мест инфраструктуры: I – государственные средства (Федеральный бюджет), II – негосударственные средства

*)  Источники финансирования работ по устранению узких мест инфраструктуры: I – государственные средства (Федеральный бюджет), II – негосударственные средства