| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.5/2006/1/Add.4 3 juillet 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail chargé d’examiner 
les tendances et l’économie des transports

Dix-neuvième session
Genève, 14 et 15 septembre 2006
Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire

SUIVI DES FAITS NOUVEAUX INTÉRESSANT LES CORRIDORS 
ET ZONES DE TRANSPORT PANEUROPÉENS

Goulets d’étranglement des infrastructures et liaisons manquantes

Additif

Communication du Gouvernement irlandais

| Ligne | Tronçon | Longueur (km) | Nombre de trains par jour (2003) | Périodes critiques dues aux goulets d’étranglement | Causes des goulets d’étranglement | Conséquences | Aménagement des infrastructures prévu pour y remédier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUBLIN − FRONTIÈRE | Howth Junction − East Wall Junction | 6,5 | 234 | Tous les jours, matin et après-midi, aux heures de pointe. | Conflit entre les trains interurbains, les trains express et les omnibus de banlieue. | Réduction de la capacité de la totalité du réseau de banlieue de Dublin du fait de la présence de goulets d’étranglement sur le tronçon principal Howth Junction − Grand Canal Dock. | Le projet DASH-1 a permis d’augmenter la capacité du dispositif: les quais ont été prolongés pour pouvoir accueillir des trains plus longs – augmentation de la capacité de 33 %. Fin des travaux en 2006. Le projet DASH-2 permettra d’augmenter davantage la capacité grâce à une meilleure signalisation et à la réalisation de travaux sur les voies, ce qui permettra la circulation d’un plus grand nombre de trains sur le tronçon principal – augmentation de la capacité de 33 % supplémentaires. Fin des travaux en 2009. La construction d’un nouveau terminus de centre ville à Spencer Dock devrait accroître la capacité de la ligne Maynooth, ce qui permettra de mettre en service des trains supplémentaires dans la banlieue ouest. Fin des travaux en 2007. |
|  | East Wall Junction − Dublin Connolly Station | 2,3 | 266 | Tous les jours, matin et après-midi, aux heures de pointe. | Conflit entre les trains interurbains, les trains express et les omnibus de banlieue. | Réduction de la capacité de la totalité du réseau de banlieue de Dublin du fait de la présence de goulets d’étranglement sur le tronçon principal Howth Junction − Grand Canal Dock. |  |
| DUBLIN − ROSSLARE EUROPORT | Dublin Connolly Station − Dublin Pearse Station | 1,6 | 239 | Tous les jours, matin et après-midi, aux heures de pointe. | Conflit entre les trains interurbains, les trains express et les omnibus de banlieue. | Réduction de la capacité de la totalité du réseau de banlieue de Dublin du fait de la présence de goulets d’étranglement sur le tronçon principal Howth Junction − Grand Canal Dock. |  |
|  | Dublin Pearse Station − Grand Canal Dock Station | 1,1 | 184 | Tous les jours, matin et après-midi, aux heures de pointe. | Conflit entre les trains interurbains, les trains express et les omnibus de banlieue. | Réduction de la capacité de la totalité du réseau de banlieue de Dublin du fait de la présence de goulets d’étranglement sur le tronçon principal Howth Junction − Grand Canal Dock. |  |
| DUBLIN − CORK | Dublin Heuston Station − Kildare | 48,3 | 98 | Tous les jours, matin et après-midi, aux heures de pointe. | Conflit entre les trains interurbains et les trains de banlieue. | Réduction de la capacité des trains interurbains et de banlieue à destination et en provenance de Dublin Heuston. | Le projet «Kildare Route» permettra d’augmenter la capacité: les trains interurbains et les trains de banlieue circuleront séparément sur un tronçon de 17 km. Pour ce faire, le nombre de voies passera de 2 à 4 entre Cherry Orchard Station et Hazelhatch. |

| Pays | Mode de transport | Itinéraire | Tronçon | Densité du trafic | Capacité | Nature de l’intervention | Fin des travaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Objet | Genre |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IRLANDE | ROUTE | M1 Dublin − frontière | Dundalk – frontière nord-irlandaise | 24 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une autoroute | 10 km | 2007 |
|  |  | N4/N6 Dublin − Galway | Leixlip/M50 junction | 97 000 UVP par jour | 60 000 UVP par jour | Construction d’un échangeur | 8 km | 2008 |
|  |  |  | Kinnegad-Kilbeggan | 16 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 28 km | 2007 |
|  |  |  | Kilbeggan-Athlone | 32 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 29 km | 2008 |
|  |  |  | Athlone-Ballinasloe | 32 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 19 km | 2008 |
|  |  |  | Ballinasloe-Galway | 15 300 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une autoroute | 56 km | 2010 |
|  |  | N7 Limerick − Dublin | Red Cow-Rathcoole | 98 000 UVP par jour | 50 000 UVP | Passage de deux à trois voies. Construction d’échangeurs | 15 km | 2006 |
|  |  |  | Portlaoise-Castletown | 17 800 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une autoroute | 26 km | 2010 |
|  |  |  | Castletown Nenagh | 14 500 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 34 km | 2010 |
|  |  |  | Nenagh-Limerick | 22 800 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 38 km | 2009 |
|  |  |  | Limerick Tunnel | 25 000 UVP par jour | Nulle à ce jour − le réseau urbain absorbe la charge actuelle de trafic | Construction d’un tunnel à deux chaussées séparées | 10 km | 2009 |
|  |  | N8 Cork − Dublin | Portlaoise-Cullahill | 20 200 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une autoroute | 14 km | 2010 |
|  |  |  | Cullahill-Cashel | 17 300 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 40 km | 2009 |
|  |  |  | Cashel-Mitchelstown | 18 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 37 km | 2009 |
|  |  |  | Mitchelstown-Fermoy | 18 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 16 km | 2010 |
|  |  |  | Rathcormac-Fermoy bypass | 20 900 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une autoroute | 18 km | 2007 |
| IRLANDE | ROUTE | N9 Waterford − Dublin | Kilcullen-Carlow | 21 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 27 km | 2010 |
|  |  |  | Carlow Bypass | 16 200 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 19 km | 2008 |
|  |  |  | Carlow to Knocktopher | 17 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 40 km | 2010 |
|  |  |  | Knocktopher − Waterford | 9 000 UVP par jour | 12 000 UVP par jour | Construction d’une route à deux chaussées séparées | 24 km | 2009 |
|  |  | M50 (région de Dublin) | Dublin Port Tunnel | Le nouveau tunnel du port de Dublin permettra à quelque 35 000 UVP de ne plus circuler en ville | Nulle à ce jour − le réseau urbain absorbe la charge actuelle de trafic | Construction d’un tunnel à deux chaussées séparées | 6 km | 2006 |
|  |  |  | Améliorations de la M50 − Phase 1 | 115 200 UVP par jour | 60 000 UVP par jour | Transformation d’une route à deux chaussées séparées en une autoroute à trois voies. Construction d’échangeurs à libre circulation | 5 km | 2008 |
|  |  |  | Améliorations de la M50 − Phase 2 | 115 200 UVP par jour | 60 000 UVP par jour | Transformation d’une route à deux chaussées séparées en une autoroute à trois voies. Construction d’échangeurs à libre circulation | 24 km | 2010 |

Des embouteillages peuvent se former quotidiennement sur les tronçons du réseau définis ci-dessus.

La principale cause d’encombrement est le caractère inadapté de l’infrastructure routière.

-----